{tag>hotovo část}}
# Datový model pro Katalog záměrů IK
Věc Záměr: Definovaný záměr ICT zapsaný v Katalogu záměrů OVS a v Informační koncepci úřadu, může být ale posléze zapsán i do národního Katalogu záměrů Digitálního Česka ()
- Vlastnost Kód záměru: Jednoznačný identifikátor v podobě volného kódu záměru, jímž je identifikován v daném úřadu. Kódy se vytvářejí v libovolné, ale jednoznačné struktuře srozumitelné pro úřadu. Podle tohoto jednoznačného kódu se záměr určuje a lze na něj tímto kódem i odkazovat odjinut. ()
- Vlastnost Název záměru: Jednoznačný a výstižný název záměru ()
- Vlastnost Stručný popis záměru: Popis záměru, z nějž je možné vyčíst o co jde a čeho se má dosáhnout. ()
- Vlastnost Stav záměru: Stav záměru podle metodiky k Digitálnímu Česku. Jde o závaznou hodnotu A, B, C, D, R, U, Z, jak je popsáno v příslušném modelu metodiky Katalogu záměrů DČ. ()
- Vlastnost Stav realizace: Stav v daném úřadu popisující prlběh realizace, je vhodné, aby byl shodný se stavy v rámci projektového řízení používaného v daném úřadu. ()
- Vlastnost Realizované cíle: Označení všech relevantních cílů, které záměr realizuje a na které je vázán, využije se standardizované označení (kupříkladu IKČR1.3, IKOVS2, apod.) ()
- Vlastnost Plán od: Plánované období - začátek ()
- Vlastnost Plán do: Plánované období - konec ()
- Vlastnost Realizace od: Skutečně realizováno - začátek ()
- Vlastnost Realizace do: Skutečně realizováno - konec ()
- Vlastnost Zodpovědný útvar: Útvar, jež po věcné stránce řídí realizaci záměru a je zodpovědný za jeho úspěšnou realizaci a dokončení, je hlavním editorem daného záměru v katalogu. ()
- Vlastnost Spolupracující útvary: Seznam všech aktivně spolupracujících útvarů, jejichž spolupráce je nezbytná pro splnění záměru ()
- Vlastnost Manažer: Konkrétní osoba v roli manažera koordinujícího realizaci záměru a za záměr také zodpovídá ()
- Vlastnost Dohlížitel: Konkrétní osoba, jež je součástí vedení úřadu, nebo boardu, která vedení odpovídá za daný záměr ()
- Vlastnost Informace o průběhu: Zde se vedou popisné informace o faktické realizaci tedy postupu plnění daného záměru. Sleduje se zde průběh a proto jde o řadu po sobě jdoucích hodnot se záznamem historie. ()
- Vlastnost V IK od: Rok verze IK v níž byl záměr schválen ()
- Vlastnost V IK do: Rrok verze IK v níž proběhlo závěrečné vyhodnocení záměru ()
- Vlastnost Text do vyhodnocení IK: Text jež vedení poskytuje zhodnocení stavu při vyhodnocení plnění IK, v aktualizaci IK bude uveden u vyhodnocení záměru a sleduje se v čase ()
Pro stavy záměrů je předepsaný Číselník stavů záměru
Zpracovali jsme i tabulku tabulka-ddl-katalog-zameru